Plan de Desarrollo para la Aplicación de Gestión del Centro Deportivo Los Nevados

Presentado por:

Juan Sebastián Molina Escobar – 299z

Presentado a:

Cesar Augusto Franco Estrada

Programación II

Universidad de Caldas

Facultad de Ingeniería

Octubre 22

2023

Índice del Documento del Proyecto

1. Introducción

- Descripción del proyecto.

- Propósito del documento.

2. Objetivos del Proyecto

- Objetivo general.

- Objetivos específicos (SMART).

3. Requerimientos del Proyecto

- Requerimientos funcionales.

- Requerimientos no funcionales.

- Requerimientos técnicos.

4. Alcance del Proyecto

- Alcance del producto.

- Limitaciones y exclusiones.

5. Recursos del Proyecto

- Recursos humanos (equipo de proyecto).

- Recursos técnicos (hardware, software).

- Recursos presupuestales.

6. Cronograma del Proyecto

- Desglose de actividades por mes.

- Asignación de tiempos para cada fase del proyecto.

- Dependencias entre tareas.

7. Presupuesto del Proyecto

- Detalles de los costos estimados.

- Desglose de costos por categoría (personal, hardware, software, etc.).

- Contingencia y reserva de recursos.

- Impuestos y gastos generales.

8. Plan de Contingencia

- Identificación de riesgos y desafíos potenciales.

- Estrategias para mitigar riesgos.

- Plan de comunicación para la gestión de riesgos.

9. Diseño del Sistema

- Diagrama de clases.

- Arquitectura de la aplicación.

- Diagramas de flujo (si es necesario).

10. Cronograma Detallado

- Tareas y actividades específicas para cada fase del proyecto.

- Asignación de recursos y tiempos estimados.

- Fecha de inicio y finalización de cada tarea.

11. Conclusión

- Resumen general del proyecto y su planificación.

- Próximos pasos y expectativas.

12. Anexos

- Documentación adicional, gráficos, diagramas, hojas de cálculo, etc.

Introducción

1. Descripción del Proyecto: Aplicación de Gestión para el Centro de Instalaciones Deportivas Los Nevados

El proyecto consiste en el diseño, desarrollo e implementación de una aplicación web de gestión de instalaciones deportivas para el Centro de Instalaciones Deportivas Los Nevados. Este centro ofrece una variedad de instalaciones deportivas, como canchas de tenis, piscinas y canchas multipropósito, que son utilizadas por socios afiliados y el público en general.

La aplicación tiene como objetivo principal optimizar la gestión de las instalaciones, simplificar el proceso de alquiler de las mismas y mejorar la experiencia tanto de los socios como del personal del centro. Para lograr esto, la aplicación permitirá a los socios registrar nuevas instalaciones deportivas, alquilar instalaciones existentes, consultar su historial de alquileres y verificar la disponibilidad de las instalaciones en tiempo real.

Las características clave de la aplicación incluyen el registro de nuevas instalaciones deportivas con detalles como número de identificación, descripción y dimensiones, así como el registro de nuevos socios con información personal relevante. Los socios podrán realizar alquileres de instalaciones específicas, con detalles de fecha, hora de inicio y hora de fin, y la aplicación calculará automáticamente el costo del alquiler en función del tipo de instalación y la duración del alquiler. Además, los socios podrán consultar su historial de alquileres y verificar la disponibilidad de las instalaciones mediante un calendario interactivo.

El proyecto se llevará a cabo en un período de 6 meses, con un equipo de desarrollo dedicado a la creación de la aplicación y la capacitación del personal del centro en su uso. El objetivo es mejorar la eficiencia operativa del Centro de Instalaciones Deportivas Los Nevados, garantizar la facturación precisa de los servicios proporcionados y brindar a los socios una plataforma conveniente para acceder a las instalaciones deportivas.

En resumen, este proyecto tiene como objetivo proporcionar una solución de software integral que simplifique la gestión de instalaciones deportivas, mejore la experiencia de los socios y optimice la administración de recursos del Centro de Instalaciones Deportivas Los Nevados.

2. Propósito del documento: El propósito del documento es proporcionar una guía completa y detallada sobre el proyecto de desarrollo de la aplicación de gestión para el Centro de Instalaciones Deportivas Los Nevados. Este documento tiene los siguientes propósitos específicos:

- Comunicar el Proyecto: Informar a todas las partes interesadas, incluyendo el personal del centro, el equipo de desarrollo, la dirección de la empresa y otros stakeholders, sobre la naturaleza y los objetivos del proyecto.

- Establecer una Base Común: Establecer una base común de comprensión y expectativas para todos los involucrados en el proyecto, asegurando que todos tengan una visión clara de lo que se espera lograr.

- Definir Objetivos y Alcance: Detallar los objetivos generales y específicos del proyecto, así como su alcance, limitaciones y exclusiones para evitar malentendidos y cambios no deseados a lo largo del desarrollo.

- Documentar Requerimientos: Especificar los requerimientos funcionales y no funcionales del sistema para que el equipo de desarrollo pueda diseñar y construir la aplicación de manera efectiva.

- Planificar el Proyecto: Proporcionar un plan detallado que incluye el cronograma del proyecto, el presupuesto, los recursos necesarios y las estrategias de mitigación de riesgos.

- Servir como Guía de Referencia: Servir como referencia continua a lo largo del proyecto para asegurar que se cumplan los objetivos, se mantenga el rumbo y se aborden eficazmente los desafíos.

- Facilitar la comunicación: Promover una comunicación eficiente y efectiva entre todas las partes interesadas, permitiendo que el proyecto avance sin problemas.

- Proporcionar Transparencia: Mantener una transparencia completa en cuanto a la planificación, los costos y los riesgos del proyecto, de modo que las partes interesadas puedan tomar decisiones informadas.

En resumen, el propósito fundamental de este documento es servir como un recurso clave para la gestión y ejecución exitosa del proyecto de desarrollo de la aplicación de gestión para el Centro de Instalaciones Deportivas Los Nevados, al proporcionar una guía clara y detallada sobre sus objetivos, requerimientos, planificación y ejecución.

Objetivos del proyecto

Objetivo general del proyecto: Desarrollar una aplicación web de gestión que permita al Centro de Instalaciones Deportivas Los Nevados administrar eficazmente sus instalaciones deportivas y alquileres, mejorando la experiencia de los socios y optimizando la gestión de los recursos.

Objetivos Específicos (SMART):

1. Implementar un sistema de registro de nuevas instalaciones deportivas y socios que sea fácil de usar y eficiente:

- Específico: Crear un sistema de registro que permita al personal agregar instalaciones y socios de manera rápida y sencilla.

- Medible: Lograr una reducción del tiempo empleado en el registro en un 30% en comparación con los métodos anteriores.

- Alcanzable: Utilizar tecnología web moderna y herramientas de desarrollo adecuadas para lograr la eficiencia deseada.

- Relevante: Facilitar el proceso de registro para el personal y asegurar que la información se almacene de manera precisa.

- Temporal: Completar la implementación del sistema de registro en las primeras 4 semanas del proyecto.

2. Permitir que los socios alquilen instalaciones existentes de manera rápida y sencilla, con cálculo automático de costos:

- Específico: Habilitar una función de alquiler que permita a los socios reservar instalaciones con facilidad.

- Medible: Reducir el tiempo promedio de reserva de instalaciones en un 40% con respecto a los procesos anteriores.

- Alcanzable: Utilizar una interfaz de usuario intuitiva y una lógica de alquiler eficiente.

- Relevante: Mejorar la experiencia del socio al proporcionar una forma rápida y conveniente de alquilar instalaciones.

- Temporal: Implementar la funcionalidad de alquiler en las primeras 8 semanas del proyecto.

3. Facilitar a los socios la consulta de su historial de alquileres y la disponibilidad de las instalaciones en tiempo real:

- Específico: Proporcionar a los socios herramientas para acceder a información detallada sobre sus alquileres y verificar la disponibilidad de las instalaciones.

- Medible: Aumentar la satisfacción del socio en un 20%, según las encuestas de retroalimentación.

- Alcanzable: Integrar un calendario interactivo y una base de datos en tiempo real para el seguimiento de alquileres y disponibilidad.

- Relevante: Mejorar la comunicación y la transparencia con los socios, lo que resultará en una mejor experiencia global.

- Temporal: Habilitar la consulta de historial de alquileres y disponibilidad en tiempo real dentro de las primeras 12 semanas del proyecto.

4. Garantizar la facturación precisa de los servicios proporcionados por el centro:

- Específico: Desarrollar un sistema de facturación que calcule de manera precisa y automatizada los costos de los alquileres.

- Medible: Reducir los errores de facturación en un 95% en comparación con los métodos manuales anteriores.

- Alcanzable: Implementar algoritmos de facturación precisos y realizar pruebas exhaustivas.

- Relevante: Evitar disputas y problemas relacionados con la facturación, mejorando la satisfacción del cliente.

- Temporal: Garantizar la facturación precisa desde el inicio del proyecto y durante todo su desarrollo.

5. Completar el desarrollo e implementación de la aplicación en un plazo de 6 meses a partir de la fecha de inicio del proyecto:

- Específico: Establecer un cronograma claro y alcanzable para todas las fases del proyecto.

- Medible: Evaluar el progreso regularmente para asegurarse de que el proyecto se mantenga dentro del plazo de 6 meses.

- Alcanzable: Asignar los recursos y el personal adecuado para cumplir con el cronograma establecido.

- Relevante: Cumplir con el plazo es esencial para la satisfacción del cliente y la eficiencia del proyecto.

- Temporal: Iniciar el proyecto y garantizar su finalización en un plazo máximo de 6 meses desde la fecha de inicio.

Estos objetivos SMART son específicos, medibles, alcanzables, relevantes y temporales, lo que los hace claros y orientados a resultados para garantizar el éxito del proyecto de desarrollo de la aplicación de gestión.

Requerimientos del proyecto

Requerimientos Funcionales:

1. Registro de Nuevas Instalaciones Deportivas:

- La aplicación debe permitir al personal del centro registrar nuevas instalaciones deportivas, incluyendo número de identificación, descripción y dimensiones.

- Debe ser posible editar o eliminar información de instalaciones existentes.

- Deben existir restricciones para evitar la duplicación de números de identificación de instalaciones.

2. Registro de Nuevos Socios:

- La aplicación debe permitir al personal registrar nuevos socios con información como cédula, nombre, dirección y teléfono.

- Debe ser posible editar o eliminar información de socios existentes.

3. Alquiler de Instalaciones:

- Los socios deben poder alquilar instalaciones específicas.

- Deben ingresar la fecha, la hora de inicio y la hora de fin del alquiler.

- La aplicación debe calcular automáticamente el costo del alquiler según el tipo de instalación y la duración.

4. Consulta de Alquileres por Socio:

- Los socios deben poder consultar su historial de alquileres, incluyendo la fecha y hora de cada alquiler y el costo asociado.

- Deben poder ver los alquileres pasados y futuros.

5. Consulta de Disponibilidad de Instalaciones:

- Los socios deben poder verificar la disponibilidad de instalaciones antes de realizar una reserva.

- La aplicación debe mostrar un calendario con horarios disponibles.

6. Gestión de Reservas:

- La aplicación debe permitir a los socios cancelar o modificar sus reservas si lo desean.

- Debe haber un sistema de notificación para confirmar las reservas y enviar recordatorios antes del inicio del alquiler.

7. Sistema de Autenticación y Seguridad:

- Debe existir un sistema de autenticación seguro para proteger la información de socios y el acceso a la aplicación.

- Los datos sensibles, como las contraseñas de los socios, deben estar encriptados y seguros.

8. Generación de Reportes:

- La aplicación debe permitir a los administradores generar reportes de alquileres y actividad de socios, incluyendo ingresos y estadísticas.

9. Mantenimiento y Actualizaciones:

- Debe haber un sistema de mantenimiento para realizar actualizaciones y correcciones de errores de manera eficiente.

10. Interfaz de Usuario Intuitiva:

- La interfaz de usuario debe ser fácil de usar y amigable tanto para el personal del centro como para los socios.

Estos son algunos de los requerimientos funcionales clave que deben ser abordados en el proyecto. Cada uno de estos requerimientos es esencial para garantizar que la aplicación de gestión cumpla con sus objetivos y proporcione una experiencia eficiente y satisfactoria tanto para el personal como para los socios del Centro de Instalaciones Deportivas Los Nevados.

Requerimientos No Funcionales:

1. Usabilidad:

- La interfaz de usuario debe ser intuitiva y fácil de usar, de modo que tanto el personal como los socios puedan navegar sin dificultad.

- Debe ser accesible para personas con discapacidades, cumpliendo con estándares de accesibilidad web.

2. Rendimiento:

- La aplicación debe ser capaz de manejar múltiples transacciones simultáneas sin degradación significativa del rendimiento.

- El tiempo de respuesta para acciones comunes, como realizar una reserva, no debe exceder los 2 segundos.

3. Seguridad:

- Los datos de los socios, como la información personal y financiera, deben estar protegidos mediante medidas de seguridad robustas, como cifrado y autenticación.

- Deben implementarse medidas de seguridad contra ataques cibernéticos, como la protección contra ataques de inyección de SQL.

4. Escalabilidad:

- La aplicación debe ser escalable para adaptarse al crecimiento futuro del número de socios y transacciones.

- Debe ser fácil agregar nuevas funcionalidades y capacidades a medida que surjan necesidades adicionales.

5. Disponibilidad:

- La aplicación debe estar disponible y funcionando las 24 horas del día, los 7 días de la semana, con un tiempo de inactividad planificado mínimo para mantenimiento.

6. Compatibilidad:

- La aplicación debe ser compatible con una variedad de navegadores web modernos, incluyendo Chrome, Firefox, Safari y Edge.

- Debe ser compatible con dispositivos móviles y ofrecer una experiencia de usuario responsive.

7. Mantenibilidad:

- El código de la aplicación debe estar bien documentado para facilitar el mantenimiento continuo por parte del equipo de desarrollo.

- Debe haber un proceso de actualización y corrección de errores eficiente.

8. Legal y Cumplimiento:

- La aplicación debe cumplir con todas las leyes y regulaciones locales y nacionales relacionadas con la protección de datos y la privacidad de los socios.

9. Rendimiento en Carga:

- La aplicación debe ser probada en condiciones de carga para asegurarse de que mantenga su rendimiento óptimo incluso bajo alta demanda.

10. Respaldo y Recuperación:

- Debe existir un sistema de respaldo de datos regular y confiable, con la capacidad de recuperar datos en caso de fallos o pérdida de información.

11. Documentación:

- Debe haber documentación completa para el uso de la aplicación, tanto para el personal como para los socios.

- La documentación técnica debe estar disponible para el equipo de desarrollo.

Estos requerimientos no funcionales son esenciales para garantizar que la aplicación de gestión cumpla con estándares de calidad, seguridad y rendimiento, además de proporcionar una experiencia satisfactoria para los usuarios.

Requerimientos Técnicos:

1. Tecnología de Desarrollo:

- La aplicación se desarrollará utilizando tecnologías web modernas, como HTML5, CSS3 y JavaScript para el front-end.

- El back-end se implementará utilizando un lenguaje de programación como Java, Python o Ruby on Rails.

2. Base de Datos:

- Se utilizará una base de datos relacional para almacenar información crítica, como datos de socios, registros de alquiler y detalles de instalaciones.

- Se debe garantizar la integridad y seguridad de la base de datos mediante medidas como la encriptación de datos.

3. Seguridad Web:

- La aplicación web debe estar protegida contra vulnerabilidades comunes de seguridad, como inyección de SQL y ataques de secuencias de comandos entre sitios (XSS).

- Se implementará un sistema de autenticación seguro para garantizar que solo los usuarios autorizados puedan acceder a la aplicación.

4. Servidor Web y Alojamiento:

- La aplicación se aloja en un servidor web confiable con alta disponibilidad.

- Se proporcionará un plan de alojamiento escalable para adaptarse a las necesidades futuras de tráfico y usuarios.

5. API y Servicios Externos:

- Si es necesario, se integrarán servicios externos, como pasarelas de pago o servicios de geolocalización, mediante APIs seguras y confiables.

6. Interfaz de Usuario Responsiva:

- La interfaz de usuario de la aplicación debe ser responsiva y adaptable a una variedad de dispositivos, incluyendo computadoras de escritorio, tabletas y dispositivos móviles.

7. Pruebas y Control de Calidad:

- Se implementará un proceso de pruebas riguroso para garantizar que la aplicación funcione correctamente y cumpla con los requerimientos establecidos.

- Debe existir un entorno de pruebas separado para realizar pruebas exhaustivas sin afectar el entorno de producción.

8. Documentación Técnica:

- Debe haber documentación técnica completa que describa la arquitectura de la aplicación, las tecnologías utilizadas, los componentes del sistema y los procedimientos de mantenimiento.

9. Ciclo de Desarrollo:

- Se seguirá un ciclo de desarrollo ágil, como Scrum o Kanban, para facilitar la colaboración, el seguimiento y la adaptación a cambios en los requerimientos.

10. Gestión de Versiones:

- Se utilizará un sistema de control de versiones, como Git, para rastrear y gestionar el código fuente y las actualizaciones de la aplicación.

11. Seguridad de Datos:

- Todos los datos sensibles, como contraseñas de socios y datos financieros, deben ser almacenados de manera segura y encriptados según las mejores prácticas de seguridad de datos.

12. Respaldo y Recuperación:

- Se implementará un plan de respaldo regular para garantizar la integridad de los datos y la capacidad de recuperación en caso de fallos del sistema.

13. Compatibilidad de Navegadores:

- La aplicación debe ser compatible con una amplia gama de navegadores web, incluyendo las versiones más recientes de Chrome, Firefox, Safari y Edge.

Estos requerimientos técnicos son esenciales para el desarrollo, implementación y mantenimiento exitosos de la aplicación de gestión del Centro de Instalaciones Deportivas Los Nevados. Garantizarán que la aplicación sea segura, eficiente y escalable para satisfacer las necesidades de los usuarios y del centro deportivo.

Alcance del proyecto

Alcance del Producto: El alcance del proyecto se refiere a las funcionalidades, características y límites de la aplicación de gestión que se desarrollará para el Centro de Instalaciones Deportivas Los Nevados. El alcance del producto incluye lo siguiente:

1. Registro de Nuevas Instalaciones Deportivas:

- Los usuarios podrán agregar nuevas instalaciones deportivas al sistema, incluyendo número de identificación, descripción y dimensiones.

- Los datos de instalaciones existentes podrán ser editados o eliminados por el personal del centro.

- El sistema validará que no se dupliquen números de identificación de instalaciones.

2. Registro de Nuevos Socios:

- El personal del centro podrá registrar nuevos socios, incluyendo información como cédula, nombre, dirección y teléfono.

- Los datos de socios existentes podrán ser editados o eliminados por el personal.

3. Alquiler de Instalaciones:

- Los socios podrán alquilar instalaciones deportivas específicas, ingresando la fecha, hora de inicio y hora de fin del alquiler.

- El sistema calculará automáticamente el costo del alquiler según el tipo de instalación y la duración del alquiler.

4. Consulta de Alquileres por Socio:

- Los socios podrán consultar su historial de alquileres, visualizando la fecha y hora de cada alquiler, así como el costo asociado.

- Se proporcionará una lista de alquileres pasados y futuros.

5. Consulta de Disponibilidad de Instalaciones:

- Los socios podrán verificar la disponibilidad de las instalaciones antes de realizar una reserva.

- El sistema mostrará un calendario interactivo con horarios disponibles.

6. Gestión de Reservas:

- Los socios podrán cancelar o modificar sus reservas existentes si lo desean.

- Se enviarán notificaciones de confirmación y recordatorios antes del inicio de los alquileres.

7. Sistema de Autenticación y Seguridad:

- La aplicación contará con un sistema de autenticación seguro para proteger la información de socios y restringir el acceso no autorizado.

8. Generación de Reportes:

- Los administradores podrán generar informes detallados sobre alquileres y actividad de socios, incluyendo ingresos y estadísticas.

9. Mantenimiento y Actualizaciones:

- Se realizará un mantenimiento continuo para aplicar actualizaciones y correcciones de errores de manera eficiente.

Limitaciones: El alcance del proyecto tiene ciertas limitaciones que deben tenerse en cuenta:

1. Sin Pagos en Línea: El sistema de la aplicación no incluirá funcionalidades de procesamiento de pagos en línea. Los pagos se gestionan de manera presencial fuera de la aplicación.

2. Sin Integración con Calendarios Externos: La aplicación no se integrará con calendarios externos, como Google Calendar. La disponibilidad de las instalaciones se verificará exclusivamente dentro de la aplicación.

Exclusiones: El proyecto no incluye las siguientes funcionalidades o áreas:

1. Desarrollo de Aplicaciones Móviles: No se desarrollarán aplicaciones móviles nativas en esta fase del proyecto. La aplicación será accesible a través de navegadores web en dispositivos móviles.

2. Sistema de Pagos en Línea: La aplicación no incluirá la capacidad de realizar pagos en línea. Los pagos se gestionan de forma manual fuera de la aplicación.

3. Integración con Sistemas de Terceros: No se incluirá la integración con sistemas de terceros, como sistemas de gestión financiera o sistemas de gestión de socios externos.

El alcance del proyecto se ha definido cuidadosamente para cumplir con los objetivos establecidos y proporcionar una solución efectiva para la gestión de instalaciones deportivas en el Centro de Instalaciones Deportivas Los Nevados. Las limitaciones y exclusiones ayudan a establecer expectativas claras sobre lo que no se incluye en esta fase del proyecto.

Recursos del proyecto

Recursos humanos: El equipo de trabajo conformado para el desarrollo de este software se compone de 5 los cuales son:

- Desarrollador Senior.

- Desarrollador Frontend.

- Diseñador UI/UX.

- Tester/Control de Calidad.

- Gerente de Proyecto.

Recursos técnicos:

Hardware:

- Servidores de Hosting: Para alojar la aplicación web y la base de datos. Estos servidores deben ser confiables y escalables para manejar la carga de usuarios y transacciones.

- Estaciones de Trabajo: Equipos de cómputo para los miembros del equipo de desarrollo, que incluyen computadoras de escritorio o portátiles con capacidades adecuadas para la programación y el diseño.

Software:

- Sistema Operativo de Servidores: Se puede utilizar un sistema operativo como Linux o Windows Server en los servidores de hosting.

- Entorno de Desarrollo Integrado (IDE): Herramientas de desarrollo como Visual Studio Code, IntelliJ IDEA, Eclipse o cualquier IDE preferido por el equipo de desarrollo.

- Lenguaje de Programación: El lenguaje de programación que se utilice para el desarrollo de la aplicación, como Java, Python, Ruby, etc.

- Base de Datos: Un sistema de gestión de bases de datos relacional (por ejemplo, MySQL, PostgreSQL, Microsoft SQL Server) para almacenar datos críticos de la aplicación.

- Herramientas de Diseño UI/UX: Software de diseño de interfaz de usuario (UI/UX), como Adobe XD, Sketch, Figma o InVision, para crear prototipos y diseños de la aplicación.

- Herramientas de Pruebas y Control de Calidad: Herramientas de pruebas automatizadas y de control de calidad, como Selenium, JUnit, TestNG, y herramientas de seguimiento de errores como JIRA o Bugzilla.

- Herramientas de Control de Versiones: Sistemas de control de versiones como Git, y plataformas de alojamiento de repositorios como GitHub o GitLab.

- Plataforma de Despliegue: Herramientas para desplegar la aplicación en el servidor de hosting, como Docker o servicios de despliegue en la nube como AWS Elastic Beanstalk, Heroku o Microsoft Azure.

- Herramientas de Seguridad: Software de seguridad web y herramientas de escaneo de vulnerabilidades para garantizar la protección contra amenazas cibernéticas.

- Software de Productividad: Herramientas de comunicación y colaboración, como Slack, Microsoft Teams o Google Workspace, para facilitar la colaboración del equipo.

Recursos presupuestales:

- Costo total del personal: $105,250.

- Costo total de hardware y software: $4,500.

- Costo total de hosting y mantenimiento: $4,900.

- Costo de capacitación: $3,500.

- Costo de licencias y herramientas: $2,100.

- Contingencia (10% del costo total): $14,925.

- Impuestos (15% del costo total): $25,243.44.

- Presupuesto Total del Proyecto (con impuestos): $192,469.44.

Cronograma del Proyecto

Cronograma del Proyecto (6 Meses):

1. Definición de Requisitos (2 semanas):

- Recursos: Gerente de Proyecto.

2. Diseño de Interfaz de Usuario (4 semanas):

- Recursos: Diseñador UI/UX.

3. Desarrollo de la Aplicación (16 semanas):

- Recursos: Desarrollador Senior, Desarrollador Frontend, Tester/Control de Calidad.

4. Pruebas y Control de Calidad (4 semanas):

- Recursos: Tester/Control de Calidad.

5. Capacitación del Personal (2 semanas):

- Recursos: Gerente de Proyecto.

6. Implementación y Despliegue (2 semanas):

- Recursos: Equipo de Desarrollo.

7. Mantenimiento Continuo (16 semanas):

- Recursos: Equipo de Desarrollo, Hosting y Mantenimiento.

Asignación de Recursos (6 Meses):

- Gerente de Proyecto: Se encargará de la gestión general del proyecto durante todo el período de 6 meses.

- Diseñador UI/UX: Será responsable del diseño de la interfaz de usuario durante las primeras 4 semanas del proyecto.

- Desarrollador Senior: Trabajará en el desarrollo de la aplicación durante las 16 semanas del proyecto.

- Desarrollador Frontend: Colaborará en el desarrollo de la aplicación durante las 16 semanas del proyecto.

- Tester/Control de Calidad: Se centrará en las pruebas y el control de calidad durante las 4 semanas del proyecto.

- Equipo de Desarrollo: Se encargará de la implementación y despliegue durante las 2 semanas correspondientes y luego se ocupará del mantenimiento continuo durante las 16 semanas posteriores.

- Hosting y Mantenimiento: Se encargará del alojamiento y el mantenimiento continuo durante todo el proyecto.

Dependencias y Hitos:

- El diseño de la interfaz de usuario debe completarse antes de que comience el desarrollo de la aplicación.

- El desarrollo de la aplicación debe finalizar antes de que comiencen las pruebas y el control de calidad.

- La capacitación del personal se llevará a cabo después de la finalización del desarrollo y las pruebas.

- La implementación y el despliegue ocurrirán después de la capacitación y la finalización de las pruebas.

- El mantenimiento continuo se llevará a cabo durante las 16 semanas posteriores al despliegue.

Esta asignación de recursos se ajusta al cronograma de 6 meses y asegura que las actividades se realicen de manera eficiente y se cumplan los hitos y entregables del proyecto dentro del período de tiempo establecido.

Presupuesto del proyecto

Detalles de los costos estimados:

Costo Total del Personal ($105,250): Este costo incluye los salarios, beneficios y gastos relacionados con el equipo de desarrollo, el gerente de proyecto y otros miembros del equipo durante los 6 meses de proyecto.

Costo Total de Hardware y Software ($4,500): Este costo cubre la adquisición de servidores, estaciones de trabajo y software de desarrollo necesarios para el proyecto.

Costo Total de Hosting y Mantenimiento ($4,900): Estos gastos se destinan al alojamiento web y a los servicios de mantenimiento durante el período de 6 meses.

Costo de Capacitación ($3,500): Este costo se refiere a los gastos relacionados con la capacitación del personal del centro en el uso de la aplicación.

Costo de Licencias y Herramientas ($2,100): Este costo incluye las licencias de software, herramientas de desarrollo y sistemas operativos utilizados en el proyecto.

Contingencia y Reserva de Recursos:

Contingencia (10% del costo total, $14,925): Esta cantidad se reserva para enfrentar riesgos conocidos y cambios no previstos que puedan surgir durante el proyecto de 6 meses.

Impuestos y Gastos Generales:

Impuestos (15% del costo total, $25,243.44): Los impuestos se calculan según las leyes fiscales aplicables y se incluyen en el presupuesto para cumplir con las obligaciones fiscales.

Presupuesto Total del Proyecto (con impuestos, $192,469.44): Este es el costo estimado total del proyecto, que incluye todos los gastos detallados anteriormente, así como impuestos y gastos generales.

Este presupuesto proporciona una estimación financiera completa y precisa del proyecto, lo que permite un control adecuado de los recursos financieros durante los 6 meses de ejecución. También se reserva un fondo de contingencia para abordar situaciones imprevistas y se cumplen las obligaciones fiscales mediante la inclusión de impuestos en el presupuesto. Esto garantiza una gestión financiera sólida a lo largo del proyecto.

Plan de contingencia

El plan de contingencia es fundamental para anticipar y abordar posibles riesgos y desafíos que puedan surgir durante la ejecución del proyecto de desarrollo de la aplicación de gestión para el Centro de Instalaciones Deportivas Los Nevados. A continuación, se proporcionan los elementos clave de un plan de contingencia:

Identificación de Riesgos y Desafíos Potenciales:

Antes de abordar los riesgos y desafíos, es fundamental identificarlos. Esto implica una evaluación exhaustiva de posibles amenazas al proyecto. Algunos ejemplos de riesgos comunes en proyectos de desarrollo de software pueden incluir:

- Riesgos técnicos: Problemas con la tecnología utilizada, como incompatibilidades de software, problemas de rendimiento, etc.

- Riesgos de recursos humanos: Problemas con la disponibilidad o competencia del personal, desacuerdos entre miembros del equipo, etc.

- Riesgos de plazos: Retrasos en la entrega, cambios en los requisitos, etc.

- Riesgos de seguridad: Amenazas cibernéticas, pérdida de datos, incumplimiento de la privacidad, etc.

- Riesgos financieros: Desviaciones presupuestarias, cambios en los costos, etc.

Estrategias para Mitigar Riesgos:

Una vez que se hayan identificado los riesgos, es importante desarrollar estrategias para mitigarlos. Estas estrategias pueden incluir:

Plan de contingencia: Establecer un plan de acción para cada riesgo identificado, que detalle cómo se abordará el problema si se materializa.

Medidas preventivas: Implementar medidas preventivas para reducir la probabilidad de ocurrencia de ciertos riesgos. Por ejemplo, realizar pruebas de seguridad para mitigar riesgos cibernéticos.

- Asignación de recursos: Asegurarse de que haya recursos disponibles para abordar los riesgos. Esto podría incluir fondos adicionales para contingencias financieras o recursos de personal dedicados a tareas específicas de mitigación.

- Monitoreo continuo: Supervisar de cerca el progreso del proyecto y cualquier señal de que un riesgo se está materializando. La detección temprana permite tomar medidas preventivas o correctivas.

Plan de Comunicación para la Gestión de Riesgos:

Una parte crucial de la gestión de riesgos es la comunicación efectiva. Esto involucra a todas las partes interesadas, incluyendo el equipo de desarrollo, el personal del centro deportivo, los interesados y otros involucrados. El plan de comunicación debe abordar lo siguiente:

- Proceso de notificación: Establecer un proceso claro de notificación de riesgos y problemas. El personal debe saber a quién informar y cómo hacerlo.

- Evaluación de impacto: Determinar el impacto potencial de un riesgo en el proyecto y en el negocio. Esto puede incluir pérdidas financieras, retrasos en la entrega y problemas de seguridad.

- Comunicación de soluciones: Comunicar de manera efectiva las soluciones propuestas y las medidas de mitigación a todas las partes interesadas. Esto puede incluir cambios en el plan del proyecto, ajustes en el presupuesto o modificaciones en el alcance.

- Seguimiento de riesgos: Continuar monitoreando y evaluando los riesgos a medida que avanza el proyecto, y comunicar cualquier cambio en la situación de los riesgos identificados.

- Responsabilidades de los interesados: Establecer roles y responsabilidades claras para la gestión de riesgos. Asegurarse de que las partes interesadas estén al tanto de sus responsabilidades y roles en el proceso de mitigación de riesgos.

Recursos de Contingencia:

Además de las estrategias de mitigación de riesgos y la comunicación, es importante asignar recursos de contingencia. Estos recursos pueden incluir fondos adicionales en el presupuesto, personal adicional para abordar riesgos específicos, o un tiempo adicional en el cronograma para lidiar con problemas inesperados.

El plan de contingencia debe ser un documento en evolución a lo largo del proyecto, y se debe revisar y ajustar periódicamente para asegurarse de que siga siendo relevante a medida que evolucionan las circunstancias. La gestión efectiva de riesgos es esencial para garantizar el éxito del proyecto y minimizar los impactos negativos de los desafíos imprevistos.

Diagrama de clases

Cronograma Detallado

El cronograma detallado es un componente fundamental para el éxito de este proyecto. Proporciona una hoja de ruta clara para todas las actividades, tareas y fases que se llevarán a cabo desde el inicio hasta la finalización del proyecto. El desarrollo de este cronograma implica los siguientes aspectos clave:

Fases del Proyecto:

Fase 1: Planificación y Requerimientos (Duración Estimada: 4 semanas)

- Identificación de los objetivos del proyecto.

- Recopilación de requisitos específicos del Centro Deportivo Los Nevados.

- Análisis de la competencia y las mejores prácticas.

- Diseño de un plan de proyecto detallado.

Fase 2: Diseño de la Aplicación (Duración Estimada: 6 semanas)

- Creación de maquetas y prototipos de la interfaz de usuario.

- Desarrollo de diagramas de flujo y arquitectura de la aplicación.

- Evaluación de la usabilidad de los diseños y ajustes según sea necesario.

Fase 3: Desarrollo y Programación (Duración Estimada: 10 semanas)

- Configuración del entorno de desarrollo.

- Desarrollo del back-end y la base de datos.

- Desarrollo del front-end y la interfaz de usuario.

- Integración de características clave, como la gestión de reservas y pagos.

Fase 4: Pruebas y Depuración (Duración Estimada: 5 semanas)

- Pruebas de funcionalidad y rendimiento.

- Identificación y solución de errores y problemas de seguridad.

- Pruebas de usuario beta con el personal del centro y ajustes según los comentarios.

Fase 5: Implementación y Entrega (Duración Estimada: 2 semanas)

- Configuración de servidores y bases de datos en el entorno de producción.

- Transferencia de datos y configuraciones.

- Implementación de medidas de seguridad.

- Lanzamiento de la aplicación.

Fase 6: Capacitación del Personal y Documentación (Duración Estimada: 3 semanas)

- Entrenamiento del personal del Centro Deportivo en el uso de la aplicación.

- Creación de documentación detallada para usuarios y administradores.

Fase 7: Evaluación y Mejoras Continuas (Duración Estimada: Ongoing)

- Monitoreo del rendimiento de la aplicación en producción.

- Recopilación de comentarios de los usuarios finales y ajustes.

- Planificación de actualizaciones futuras y características adicionales.

Asignación de Recursos:

- Para cada fase, se asignan recursos clave, incluyendo desarrolladores, diseñadores, especialistas en pruebas y un gerente de proyecto.

Tiempos Estimados:

- Los tiempos estimados se basan en una evaluación detallada de las capacidades del equipo y la complejidad de cada tarea. Se consideran posibles retrasos y se ha incluido margen para ajustes.

Fecha de Inicio y Finalización:

- Cada tarea dentro de una fase tiene una fecha de inicio y finalización específica. Estas fechas están interconectadas, asegurando una transición fluida de una fase a la siguiente.

Hitos del Proyecto:

- Los hitos clave incluyen la finalización de cada fase, así como el lanzamiento de la aplicación.

Seguimiento y Ajustes:

- Se realizará un seguimiento constante del progreso del proyecto mediante reuniones regulares. El cronograma se ajustará según sea necesario para abordar cualquier cambio en los requisitos o retrasos imprevistos.

Herramientas de Gestión de Proyectos:

- Utilizaremos software de gestión de proyectos para crear y mantener este cronograma, lo que facilitará la colaboración y el seguimiento del progreso.

Este cronograma proporciona una visión detallada de cómo se desarrollará el proyecto, permitiendo un control efectivo y la capacidad de realizar ajustes según sea necesario. Es fundamental para garantizar que el proyecto se complete a tiempo y dentro del presupuesto, al tiempo que cumple con los requisitos del cliente, en este caso, el Centro Deportivo Los Nevados.